附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（公路养护业务支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目用于我中心管养G316线、S308线、S213线、S211线共计125.107公里国省干线的日常养护、应急保障，打造“畅安舒美洁”的公路行车环境。

（二）主要成效

我中心管养各线路安全畅通，年度路面技术状况评定为优，未发生安全生产事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)安全生产经费投入比例(%)，目标值1.5，完成值1.93，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公路养护工程合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)日常养护项目质量达标率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)12345诉求件及时回复率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目招标节约率(%)，目标值3，完成值13.72，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施