附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（公路养护业务支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公路养护业务支出包括养护机具设备购置30.30万元、监控费用13.25万元，原养护路段1562.16万元，总计1605.71万元。

（二）主要成效

全年管养国省道总体运营稳定，未发生重特大安全生产责任事故，公路路网总体畅通、良好

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)日常养护巡查率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)施工质量验收达标率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)工程完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)路面PQI(分)，目标值89，完成值93.09，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345诉求件回复满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施