附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（公路养护业务支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

确保我中心管养104国道、228国道、207省道、308省道179.414公里，公路优良率达到100%，路况PQI检测值达89.2。项目主要为从事路基、路面、桥梁涵洞等日常养护及零星保养维修工作，项目危险性较小，风险较低，保障辖区路段安全畅通。

（二）主要成效

坚持以人民为中心，以服务提升县域经济民生高质量发展为本，打造“畅通、安全、舒适、美丽”路网，建设“四好”“人民满意”公路，开创连江公路工作新局面。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公路日常养护里程(公里)，目标值150，完成值150，分值20，得分20。

2、质量指标

1)工程项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)工程项目完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(%)，目标值1，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施