附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（公路养护业务支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公路养护业务支出主要为从事公路桥隧检测监测、路网中心运行、科研技改以及零星保养维修工作支出。

（二）主要成效

公路桥隧检测监测工作检查桥隧结构健康状况，保证福州市公路事业发展中心管养桥梁隧道安全运营；路网中心通过路网及视频平台及时处置紧急路况，保障福州市公路事业发展中心管养的公路畅通运营。科题研究按照进度计划取得中期研究成果。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.26分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)总支出成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)路网接报事件完结率(%)，目标值98，完成值99.7，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)桥梁健康监测数据上报及时率(%)，目标值90，完成值83.3，分值10，得分9.26。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)外场监测设施完好率(%)，目标值95，完成值99.1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众投诉事件数(件)，目标值4，完成值3，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施