附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（专养普通公路及交通设施修复（2024结转））

一、项目基本情况

（一）项目概况

据榕财综[2001]789号，按公路损坏赔（补）偿收入统筹20%后安排，30%安排路政补充经费。用于补充使用公路养护事业管理费、公路法规宣传、公路路产路权保护及维护、公路路域整治等公路养护管理开支。榕路财〔2024〕15号 福州市公路事业发展中心关于申请拨付2024年第一期公路赔（补）偿费支出的请示 安排罗源S207线189K+760-218K+000水泥混凝土路面修复工程95.57万元。罗源 S207 线 K204+400-K206+400 及 K211+415-K211+781 段部分路面损坏严重，砼面板出现断裂、沉陷等病害，存在安全隐患，为保障行车安全，提升公路 PQI 值，改善整体路容路貌。根
据市公路中心 2023 年第 1 期公路养护工程计划安排、项目计划调整纪要及施工图设计文件批复（榕路工〔 2022〕 152 号）。对该路段水泥混凝土路面进行修复，修复里程为 2.366 公里。主要工程量：24cm 厚 C35 水泥混凝土面层 3558m2， 2.5cm 厚 AC-10 改性沥青混凝土 17756.3m2， 4cmAC-13C 改性沥青混凝土 15442.5m2，暗沟 455.5m，明沟 120m，清灌缝 5115.5m，抗裂贴 9634.8m，加高混凝土护栏 225m，加高波形护栏 635m，热熔标线 900.8m2等。补助G228线罗源碧里公路服务站91.0222万元。第二期申请补助G228线鉴江镇鉴江村至碧里乡碧里村桥隧路面修复工程279.57万元。

（二）主要成效

主要工程量：24cm 厚 C35 水泥混凝土面层 3558m2， 2.5cm 厚 AC-10 改性沥青混凝土 17756.3m2， 4cmAC-13C 改性沥青混凝土 15442.5m2，暗沟 455.5m，明沟 120m，清灌缝 5115.5m，抗裂贴 9634.8m，加高混凝土护栏 225m，加高波形护栏 635m，热熔标线 900.8m2等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值90，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)当年完工项目数(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大安全事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345投诉件数(件)，目标值400，完成值66，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施