附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（普通国省道路面改造工程市级补助资金（2024结转））

一、项目基本情况

（一）项目概况

永泰S213线红星乡礼柄村至大洋镇大展村路面改造工程204.3万元，永泰S213线大洋镇大展村至梧桐镇溪北村水泥砼路面改造工程（第二期）343.88万元，G534线福清东张镇濑底村至永泰盖洋乡赤岭水泥砼路面路面改造工程（二期永泰段）1109.8713万元

（二）主要成效

对永泰境内G534线、S21线部分路段进行路面白改黑改造，提高行车舒适度，有效改善道路状况。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公路日常养护里程(km)，目标值230，完成值231.161，分值20，得分20。

2、质量指标

1)公路日常养护质量优良率(%)，目标值80，完成值98.4，分值10，得分10。

3、时效指标

1)大件运输审批时限(天)，目标值60，完成值1，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)普通国省干线二级及以上公路比重(%)，目标值25，完成值31.48，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345诉求件回复满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施