附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）（2024结转））

一、项目基本情况

（一）项目概况

G228线马鼻镇村前村至官坂镇文山村路面改造工程。主要工程量：ATB-25沥青碎石混合料基层156989.2m2、AC-20 SBS 改性沥青混凝土面层210523.4m2、AC-13CSBS改性沥青混凝土面层219535.2m2、水泥混凝土面层8056.97m2、碎石盲沟24630m、改性沥青清灌缝68683m、注浆9258m2等。项目里程：12.858km。预算总造价为8162.0606万元。

（二）主要成效

工程质量评定合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造里程数(公里)，目标值10，完成值100，分值20，得分20。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)按时完工率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施