附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（新增接养公路养护业务支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

满足水泥及沥青路面养护及应急抢险需求，进行路基路面、桥涵隧、交安设施的日常养护及路面病害的预防性及修复养护等。新增接养公路日常养护经费1715.5365万。

（二）主要成效

新增接养公路路面状况佳、保洁成效好、绿化成活率高、桥涵隧安全稳定，日常养护成效良好，应急抢险高效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)道路保洁投入环卫机械设备(台)，目标值4，完成值8，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保洁面积(万平方米)，目标值40.44，完成值1060.891，分值5，得分5。

2)绿化养护面积(万平方米)，目标值3.3309，完成值46.876，分值5，得分5。

2、质量指标

1)保洁标准达标率(%)，目标值90，完成值91.9，分值10，得分10。

2)绿化标准达标率(%)，目标值90，完成值91.9，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完结时效性(完结及时率)(%)，目标值90，完成值80，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)吸引就业人员(人)，目标值15，完成值26，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业投诉数(人次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施