附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（东部快速通道晋安段滑坡修复工程（闽安隧道口、鼓岭隧道口））

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.受台风及持续降雨影响，104国道连晋改线段闽安及鼓岭隧道口高边坡突发失稳滑坡，导致道路中断，对公路运营安全产生重大影响。我司立即组织力量，清理溜方、恢复交通。为消除隐患，避免再次出现溜方，我司组织了专业设计人员现场查看，对该处边坡出具了整治方案。2.东部快速通道马尾亭江高速出口与快速通道合流路段、东部快速通道洪塘隧道出口至匝道路段，经常发生车辆碰撞匝道水泥护栏等交通事故，特别雨雾天气，交通事故频发，车速快、匝道弯道急、出口设计不合理是事故的主要原因。为有效预防和减少重特大事故的发生，确保道路交通安全畅通有序，我司委托专业设计单位出具了整治方案

（二）主要成效

通过本次工程实施后，边坡整体稳定性显著提升，排水系统通畅，防护结构稳固可靠，抵御极端天气和地质灾害的能力明显增强，同时工程快速响应，高效处置，避免了险情扩大及次生灾害发生，切实保障了人民群众的生命财产安全与交通运行通畅，取得了良好的安全效益，社会效益和环境效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值742，完成值742，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)增设钢覆复合材料防撞设施(套)，目标值8，完成值0，分值10，得分0。

2)浇筑水泥混凝土(立方米)，目标值2986.5，完成值2986.5，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)隐患消除项数(项)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2)安全事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

3、生态效益指标

1)因实施项目造成的环境污染事故(起)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)规划设计单位满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 部分职能部门内部审批环节较多，工作流程链条较长，存在流转程序繁琐，层级多，环节杂的问题

（二）改进措施

1. 进一步优化职能部门，精简审批程序，压缩办理时限，减少不必要的层级审核和重复报送材料。