附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（东部快速通道晋安段日常养护）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据福州市人民政府《关于研究旗山湖项目建设等问题的纪要》（〔2019〕385号）要求，切实做好日常养护工作。	根据《公路技术状况评定标准》、《公路桥涵养护规范》、《公路隧道养护技术规范》等相关规定，路面每年需检测1次、桥梁每三年需定期检查一次、特大桥及特殊结构桥梁和特别重要桥梁每年需检测一次、隧道土建结构每三年定期检查一次。

（二）主要成效

2025年期间，福州市公路事业发展中心组织对管养路段进行考核，经考核，总体路况稳定，路面整洁，排水较为通畅，桥梁运营状况良好，绿化养护较为到位，养护工作总体满足养护要求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)养护成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保洁面积(万平方米)，目标值27.456，完成值27.456，分值5，得分5。

2)绿化养护面积(万平方米)，目标值9.1806，完成值9.181，分值5，得分5。

2、质量指标

1)保洁标准达标率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)绿化标准达标率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完结时效性(完结及时率)(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)吸引就业人员(人次)，目标值20，完成值32，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施