附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（湾边和橘园洲特大桥船舶碰撞桥梁隐患治理项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

橘园洲特大桥及湾边特大桥均属福银高速公路福州连接线，其中橘园洲特大桥横跨福州仓山区建新镇与闽侯县上街镇之间的乌龙江上，桥梁全长2262.4米；湾边特大桥位于福州市西南区域，跨越闽江南港，桥梁全长1874米；本项目含湾边及橘园洲特大桥船舶碰撞桥梁隐患治理、部分桥墩安装防撞设施、全桥安装防撞预警系统。

（二）主要成效

目前该项目已按合同完成所有工程量，缺陷责任期已满，于2023年8月29日通过竣工验收；于2025年12月23日通过福州市财政局行文批复关于财政投资评审中心完成该项目设计总承包结算评审并出具财评报告（榕财投评【2025】1161号）。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值226，完成值95.432，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)增设浮动式柔性钢套箱防撞设施(套
)，目标值2，完成值2，分值2，得分2。

2)增设钢覆复合材料防撞设施(套)，目标值8，完成值8，分值8，得分8。

3)增设全桥安装主动预警系统
、(套)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)目标完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)安全生产事故件数(起)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)结算对象满意率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 项目前期未采用资金监管系统，对造价、变更、中间计量支付、绩效等不能同步进行线上留痕，动态预警。

（二）改进措施

1. 建议项目初期便采用资金监管系统，实行进度、资金、绩效同步管控；将工程变更、现场签证、价款调整实时录入系统，动态预警超支风险。