附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年交通运输领域重点项目资金（第一批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

G228线马尾蓝琅岐镇劳光村 长乐潭头镇潭头村路面改造工程（一期）,完成路面改造2.731公里，项目资金362.9万元列入[2021]修复路面市补2号开支、839.2527万元列[2021]修复路面养路2号开支、[295.3万元列2021]修复路面其他2号开支、66.5万元列[2021]修复路面市补2号追加1号开支，87.562万元由【2021】修复路面养路2号追加1号收回。工程于 2022年 3 月 16 日开工，2022 年 8 月 22 日完工。

（二）主要成效

全线拟合旧路中线，充分利用旧路进行加铺（其中K4557+367—K4557+416段为雁行路沥青平面交叉路口，予以利用，不进行加铺）。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完工项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)按时完工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值1，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(次)，目标值1，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施