附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）（2024结转））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完成国道G228线滨海风景服务区（城头服务区）1座

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支持国道G228线滨海风景服务区（城头服务区）（座）(座)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1)工程按期完成率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用()，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、社会效益指标

1)公路安全水平()，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 无法接入永久用水，导致无法进行第三方消防验收，影响项目整体验收进度

（二）改进措施

1. 提前做好其他部门沟通工作，提前预见可能存在的用水用电需求，避免项目堵点