附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2024年车辆购置税用于公路应急抢通项目资金第四批）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据市交通运输局《关于转发下达 2024 年车辆购置税用于公路应急抢通和内河航道应急抢通项目资金的文件办理告知单》（JG〔2025〕31）文件，本次下达 2024 年车辆购置税用于公路应急抢通资金（第四批）闽侯中心分配资金 26.9313 万元（含闽侯 G355 线K11+978-K12+035 下边坡损毁应急修复工程 23.6277 万元），其中 3.3036 万元列〔2025〕应急养路 2 号开支追加 1 号开支，23.6277 万元列〔2025〕应急养路 8 号开支。

（二）主要成效

抢通公路受损路基路面，保证公路畅通安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值97.17，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完工项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完工率(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值97.17，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345诉求件回复满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施