附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年专项养护工程配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年第一批专项养护工程配套明细如下：1、S308线K215+700-K236+423水泥混凝土路面修复工程配套资金24.4519万元，完成主要工程量为：4cm改性沥青混凝土2424m2、C35水泥砼面板48.15m3、改性沥青扩槽灌缝648m、贴缝带933m等。2、S308线K210+800-K215+700桥涵结构物标准化提升工程配套资金11.9165万元，完成主要工程量为：新建桥梁钢护栏192.0m；清淤154m3；清块石20m3、防抛网20m等。3、闽清公路中心2024年国省道路面养护工程配套资金16.7947万元，完成主要工程量为：铣刨沥青混凝土路面4cm厚度2796㎡、凿除砼面板173.2m3、C35砼面层787.2㎡、4cmAC-13C改性沥青混凝土2796㎡、抗裂贴2722㎡、热熔型涂料路面标线725.3㎡等。4、2024年桥涵隧标准化建设工程配套资金9.6759万元，完成主要工程量为：新建混凝土护栏40m、钢护栏101.4m、通道C20砼24m3等。5、S308线K203+651-K210+716公路综合整治提升工程配套资金20.5564万元，完成主要工程量为：4cm改性沥青混凝土6600m2。32cm宽抗裂贴（厚2mm）228㎡、C20砼边沟250.8m3等。5、S308线211K+700-227K+300边坡灾害防治工程 6、闽清公路中心2025年省道路面养护工程。7、闽清公路中心2025年国省道交通指路标志优化完善工程

（二）主要成效

保障我中心管养国省干线安全水平提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值92.94，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成改造面积(平方米)，目标值11500，完成值21609，分值20，得分20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)按时竣工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施