附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（公路设施修复）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据榕路财[2025]8号文，申请拨款闽侯中心G316线K92+894-K113+996 边坡灾害防治工程100.83万元。根据榕路财〔2025〕19号文批复调增220.58万元，其中 S211线闽侯白沙镇联坑村至白沙镇汶溪村
路面改造一期工程（K71+500-K73+000、K83+268-K85+445、K87+238-K89+000段）200万元、G316线 K92+894-K113+996边坡灾害防治工程20.58万，共321.41万元。

（二）主要成效

该项目完成主要工程量：C20砼截水沟238m、旧截水沟修复（砂浆抹面）1882.76㎡；旧截水沟修复（浆砌片石）87.16m3，APS边坡柔性主动防护网21485.25㎡、沥青路面修复10195.2㎡、标志牌27块等,完成建安费4670818元（待审核）。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.14分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值90.68，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实施边坡防护数量(处)，目标值16，完成值16，分值20，得分20。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)按时完工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345诉求件回复满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施