附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年度成品油价格和税费改革转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《福州市公路事业发展中心关于申请使用福州市交通运输局2025年度成品油价格和税费改革转移支付资金剩余资金的请示》（榕路工〔2025〕216 号）文件精神及预算安排，拨付福清公路事业发展中心751.7388万元；其中：福清市 G534线、G228线边坡灾害防治工程60.4万元，G104线、G324、G228线（旧福厦线）水泥混凝土路面修复工程290.2474万元，S209线K41+772-K55+300及K60+181-K62+000路面修复工程289.1685万元，G324线K56+100-K58+900段路面修复工程111.9229万元。

（二）主要成效

1、福清市G534线、G228线边坡灾害防治工程共4处灾害点，完成60.4万元
2、G104线、G324、G228线（旧福厦线）水泥混凝土路面修复工程，厚4mmAC-13C SBS改性沥青混凝土13031㎡；厚160mm（C20混凝土）基层4734.55㎡；厚110mm ATB-25密级配沥青碎石8594.25㎡等
3、S209线K41+772-K55+300及K60+181-K62+000路面修复工程，置换板7854.1m2，铣刨沥青路面4957m2，换填369.3m3，厚4cmAC-13C SBS改性沥青路面罩面31472m2，加铺180mm水泥混凝土路面800m2，热熔标线1948.2m2，震荡标线207m2等
4、G324线K56+100-K58+900段路面修复工程，厚40mm（SBSAC-13c 玄武岩）5883㎡，厚60mm中粒式改性沥青混合料路面3654㎡，厚50mmATB级配沥青碎石3600㎡，厚110mmATB级配沥青碎石3600㎡，厚260mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）97.5m3，50cm宽防水卷材1607m，热熔标线（沥青路面）361.85㎡等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率

(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)路面修复平米数(㎡)，目标值16240.25，完成值51431.5，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)按时竣工率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生次数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施