附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（公路设施修复）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《福州市公路事业发展中心关于申请拨付2025年第二期公路赔（补）偿费支出的请示》（榕路财[2025]19号）

（二）主要成效

完成福清中心福清G104线、G324线、G228线（旧福厦线）水泥混凝土路面修复工程，通过验收并投入使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)安全生产经费投入比率(%)，目标值1.5，完成值1.59，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造里程数(km)，目标值9.299，完成值9.299，分值15，得分15。

2、质量指标

1)完工验收通过率
(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目招标节约率(%)，目标值3，完成值7.39，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施