附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为推进罗源G228线景观建设，对G228线K4445+161-K4482+568路段绿化节点进行完善及对路段沿线绿化进行补植等工作。

（二）主要成效

绿化里程11.014km，整理绿化用地7016m2，银叶金合欢820株、美花红千层1038株、翠芦莉1578m2、兰引三号5438m2、爬山虎15099株等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值90，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)综合提升工程（公里(公里)，目标值0.5，完成值11.014，分值20，得分20。

2、质量指标

1)实施路段技术状况水平(等级)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

3、时效指标

1)投资计划完成率(%)，目标值70，完成值90，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用(%)，目标值70，完成值90，分值10，得分10。

2、社会效益指标

1)基本公共服务水平(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2)公路安全水平(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施