附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年公路高质量养护发展专项资金（第一批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年公路高质量养护发展专项资金（第一批） ，福清2024年桥隧定期检查项目预算造价11.6444万元，福清城头服务区工程补助资金129万元

（二）主要成效

完成福清桥隧定期检查，福清城头服务区工程建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支持2024年桥隧专项养护（定期检查）（桥梁）（公里）(公里)，目标值2.66，完成值2.66，分值10，得分10。

2)支持国道G228线滨海风景道服务区（座）(座)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值50，分值10，得分5。

3、时效指标

1)工程完成及时率
(%)，目标值100
，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率
(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施