附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年公路高质量养护发展专项资金（第一批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.闽清2024年桥隧定期检查项目、本项目包含对金沙大桥、三泰大桥等5座桥梁的定期检查，出具桥梁相应检查报告。
2.S308白樟镇池埔村至白中镇攸太村路面改造工程位于闽清县，本项目现状道路等级为二级公路，此次路面改造范围为K0+000-K5+281.682段行车道、人行道范围。

（二）主要成效

保障了我中心管养桥梁安全，符合桥隧管理规范；路面改造工程完工为闽清县省级白金工业园区、白樟镇、金沙镇、白中镇等提升出行条件，改善营商环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值90.23，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支持2024年桥隧专项养护（定检检查）（桥梁）（公里）(公里)，目标值1.175，完成值1.175，分值10，得分10。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)项目完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公路安全水平(%)，目标值80，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施