附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2024年车辆购置税用于公路应急抢通项目资金第四批）

一、项目基本情况

（一）项目概况

受第三号台风“格美”强降雨影响，S308线及G324线发生小规模溜方，我中心组织抢险队伍，对两条线路的溜方点进行抢通清障作业，S308线77K+470清除溜方100m3，G324线0K+300清除溜方30m3

（二）主要成效

保障公路安全通行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)普通国省道应急抢通处数(处)，目标值1，完成值2，分值20，得分20。

2、质量指标

1)工程项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)Ⅲ级公路突发事件抢时间(小时)，目标值48，完成值24，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)基本公共服务水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)可乘人员认可度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施