附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年专项养护工程配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、申请养护工程配套资金（2025年第一批）S209线K60+181-K60+800及S310线K4+500-K6+100段水泥砼路面修复工程（低标）57.5753万元，福清公路中心2024年省道路面养护工程3.0358万元，福清公路中心2024年国道路面养护工程20.4764万元，福清国省道桥涵标准化提升工程8.0826万元，福清2024国省道桥梁维修工程（二期）17.4921万元，福清G324线58K+900-60K+625路面修复工程19.8734万元。
2、根据《福州市公路事业发展中心关于申请拨付2025年专项养护工程配套预算资金（第二批）的请示》（榕路工〔2025〕188 号）资金安排，拨付福清公路事业发展中心1141.1054万元。
3、根据《福州市公路事业发展中心关于申请拨付2025年公路养护工程配套预算资金（第三批）的请示》（榕路工〔2025〕227 号）资金安排，拨付福清公路事业发展中心167.4847万元。

（二）主要成效

2025年17项专项养护工程均已完成并按期通过竣工验收

二、绩效分析

本项目绩效自评得分97分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率
(%)，目标值100
，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助县（市）区数
(个
)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)工程验收合格率
(%)，目标值100
，完成值88，分值15，得分13.2。

3、时效指标

1)按时竣工率
(%)，目标值100
，完成值88，分值10，得分8.8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生次数
(次
)，目标值0
，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率
(%)，目标值100
，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施