附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年专项养护工程配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

S308线K84+605-K85+702沥青砼路面修复工程29.2107W、直属公路中心2024年国省道路面养护工程12.9545W、G228线雁行江中桥维修加固工程6.9066W、G228线上岐村至猴屿乡浮歧村段路面修复工程25.2393W、2024年桥涵隧标准化建设工程2.871W
第二批：S308线K69+830～K69+880水毁修复工程15W、G104线2303K+851-2321K+375安保设施精细化提升工程34.4406 W。第三批：琅岐闽江大桥长周期养护试点工程（大桥接线沥青砼路面修复项目)371.0403W，直属公路中心2025年国省道路面养护工程17.3066W

（二）主要成效

提升路面平整度，提高桥梁、涵洞使用性能，提高长大桥梁的养护质量等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完工项目数(个)，目标值1，完成值2，分值20，得分20。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)按时完工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众投诉事件数(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施