附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年专项养护工程配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为提升罗源公路中心路域环境，实施G228线4448K+526-4459K+540路域环境提升工程，主要工程数量为：现浇C20混凝土修复边沟等。为提升路域环境，计划对路基边沟外侧及边坡进行绿化补植。榕路工〔2025〕188号 申请拨付2025年专项养护工程配套预算资金（第二批）申请补助155.6323万元.榕路工〔2025〕234号 申请拨付2025年公路养护工程配套预算资金（第四批）的请示 申请补助罗源479.5176万元.养护工程配套调整61.120321万元。

（二）主要成效

提升罗源公路中心路域环境，实施G228线4448K+526-4459K+540路域环境提升工程，主要工程数量为：现浇C20混凝土修复边沟892.59m3等。对溜方边坡等进行修复，提升行车安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目成本控制率(%)，目标值100，完成值90，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支持2024年桥隧专项养护(次)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)完工验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)工程完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值1，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众投诉件数(件)，目标值400，完成值66，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施