附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（路政补充经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

据榕财综[2001]789号，按公路损坏赔（补）偿收入统筹20%后安排，30%安排路政补充经费。用于补充使用公路养护事业管理费、公路法规宣传、公路路产路权保护及维护、公路路域整治等公路养护管理开支。榕路财〔2025〕8号 福州市公路事业发展中心关于申请拨付2025年第一期公路赔（补）偿费支出的请示拨补罗源10.31万元。榕路财〔2025〕19号 福州市公路事业发展中心关于申请拨付2025年第二期公路赔（补）偿费支出的请示拨补罗源17.04万元。

（二）主要成效

依法护路，安全运营得到保障。围绕路政许可中心工作，强化各项许可项目及涉路施工监督管理，办结行政许可审批案件，完成涉路许可费用收缴，协议式管理；强化与执法部门联动协作，及时制止破坏公路行为，依法纠正制止各类违章，办理公路赔补偿案件，收缴赔补偿费用。同时，努力提升社会护路理念，通过春运，路政宣传月等专题活动契机，发放各类宣传材料，营造了良好爱路护路氛围。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.77分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)采购成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)采购宣传物资数量(份)，目标值50，完成值370，分值20，得分20。

2、质量指标

1)物资采购合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345诉求回复满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资金下达较晚，年末无法及时使用。最后一批资金下达时间与资金支付截止时间较近。

（二）改进措施

1. 年末下达资金不要列入考核。最后一批资金下达时间与资金支付截止时间较近。