附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（公路设施修复）

一、项目基本情况

（一）项目概况

专养普通公路设施修复（超限经费）G316 线114K+200-119K+100路况综合提升工程 53.2万元、S308线199K+400-233K+530安保设施精细化提升工程 55.57万元、S213线 13K+600-27K+730安保设施精细化提升工程 37.15万元、S211线 21K+947-31K+380安保设施精细化提升工程 21.97万元

（二）主要成效

我中心管养G316、S308、S213、S211线沿线路段安保设施完善，提升行车行人通行安全条件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)工程项目成本控制率(%)，目标值100，完成值79.71，分值5，得分5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1)因环保问题被曝光、通报或受到行政处罚次数(次)，目标值0，完成值0，分值5，得分5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公路设施修复项目数(个)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目（工程）验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)修复项目完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施