附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年交通运输领域重点项目资金预算第二批）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达2025年交通运输领域重点项目资金预算（第二批）用于公路危旧桥梁改造等项目的通知》（闽财建指[2025]41号）文件精神及《福州市公路事业发展中心关于申请拨付2025年交通运输领域重点项目资金预算（第二批）用于公路危旧桥梁改造等项目的请示》（榕路工〔2025〕154 号）预算安排，拨付福清中心85万元用于补助福 清 G228 线K4626+650-K4656+773 及 G104 线 K2416+185-K2435+461 安全设施精细化提升工程。

（二）主要成效

G228路段主要工程数量：铲除原有磨损路面标线1135m2，沥青热熔标线3783.5m2，拆除锈蚀损坏道口柱74根，增设道口柱111根，标志牌46面，减速带111m，轮廓标24个，百米牌9个，防眩板94块，中央隔离栅5467m，更换百米桩反光膜7.88m2。
G104路段主要工程数量：沥青路面热熔标线10811.2m2,水泥路面热熔标线1094.4m2，道口柱407根，标志牌18面，减速带212m，轮廓标127个，百米桩15个，百米牌7个，钢筋混凝土护栏13.2m。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目支出符合概算批复的标准(%)，目标值100，完成值78.05，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支持国家公路安全提升工程项目（个）(个)，目标值2，完成值2，分值20，得分20。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)按期完成投资(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、社会效益指标

1)公路安全水平(次)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施