附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年交通运输领域重点项目资金预算第二批）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据榕路工[2025]154号文，下达闽侯G104线2346K+047-2365K+221安保设施精细化提升工程补助资金45万

（二）主要成效

工程验收合格，未发生安全生产责任事故，工程实施后显著改善沿线交通安全设施水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值77.24，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)提升里程数(公里)，目标值15，完成值19.174，分值10，得分10。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完工率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)反映工程项目的结算数是否超出预算（批复概算）数(次)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345诉求件回复满意度(%)，目标值85，完成值100，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施