附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年度成品油价格和税费改革转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

G104线K2299+860-K2303+851琯头镇区路域环境提升工程，预算工程量：新建机非分隔带热镀锌材料栏杆3043m等，项目里程：3.991km。预算总造价为99.4168万元。G228线4521K+245-4524K+000路面修复工程，预算工程量：4.5cm厚AC-13C SBS 改性沥青混凝土11463m2等。项目里程：2.755km。预算总造价为410.0414万元。连江公路中心2025年国道路面养护工程，预算工程量：挖除水泥混凝土路面387.3m3等。项目里程：18.6km。预算总造价为93.3246万元。连江公路中心2025年桥梁预防及标准化养护工程，预算工程量：2cm 高粘改性沥青超薄罩面 2332m2等。项目里程：28.621km。预算总造价为87.9368万元。连江公路中心2025年省道路面养护工程，预算工程量：路面置换板1379.38m2等。项目里程：20.049km。预算总造价为84.6147万元。G228线马鼻镇村前村至官坂镇文山村路面改造工程，预算工程量：沥青碎石混合料基层 156989.2m2、中粒式沥青混凝土面层 210523.4m2、细粒式沥青混凝土面层 219535.2m2、水泥混凝土面层 8056.97m2、碎石盲沟 24630m、注浆 9258m2等。项目里程：12.858km。预算总造价为6354.4159万元。

（二）主要成效

所有项目按时完成，验收合格。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率
(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造里程数(公里)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率
(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)按时完工率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数
(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度
(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施