附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年度成品油价格和税费改革转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、S211线K21+947-K23+000和S213线K16+000-K19+000路面修复工193.3442万元
2、S308线K206+710-K210+300安保设施精细化提升及边坡灾害防治工程57.2万元
3、闽清公路中心2025年桥梁预防及标准化养护工程55.511万元

（二）主要成效

项目实施后路面PQI值提升，公路安全性能提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值90.95，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成改造面积(平方米)，目标值28000，完成值29179，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)按时竣工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施