附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年度成品油价格和税费改革转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕路工〔2025〕216号  福州市公路事业发展中心关于申请使用福州市交通运输局2025年度成品油价格和税费改革转移支付资金剩余资金的请示申请补助罗源310.9891万元。罗源G104线K2245+011-K2246+132路段右侧行车道路面出现龟裂、车辙等零星路面病害，路面行驶质量较差，对路段路面病害零星修复后加铺沥青结构层，提升行车舒适性。受连续强降雨及河道冲刷影响，G228线K4455+880牛澳中桥下边坡发生溜方，危及过往车辆及人员安全。 S207线K189+200-K190+200路面存在破碎板、裂缝、板角断裂及平整度低等多种路面病害。

（二）主要成效

提升行车舒适性，为提升路面技术状况水平。消除路面病害，改善路况。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目成本控制率(%)，目标值100，完成值90，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)完工验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)工程完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值1，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众投诉件数(件)，目标值400，完成值66，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施