附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

受2023年5号台风“杜苏芮”影响，闽清S308线K195+598-K195+582路段下边坡发生溜方，存在安全隐患。我中心实施闽清S308线K195+598-K195+582水毁修复工程，对该路段进行修复。主要工程量为C20砼护坡69.7m3、C20砼挡墙810m3等。

（二）主要成效

修复公路路基，保障道路安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值94，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公路灾毁修复里程(公里)，目标值0.016，完成值0.016，分值20，得分20。

2、质量指标

1)实施路段技术状况水平(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)按期完成投资(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会效益指标

1)基本公共服务水平(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)公路安全水平(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施