附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

连江G228线4483K+511-4489K+011马鼻浮曦村至村前村滨海风景道绿化提升工程，预算工程量：植乔木402株、地被3781m2、改造油菜花观景台1处、增设 F 型可变情报板2面等，项目里程：5.5km。预算总造价为171.9785万元。连江S207线K283+394-K288+107水毁修复工程，预算工程量：C20砼边沟194m3，C20砼路肩硬化152.7m3，C20砼挡墙5.1m3， C20砼护坡19.5m3，波形护栏16m等，项目里程：4.713km。预算总造价为41.5755万元。

（二）主要成效

连江G228线4483K+511-4489K+011马鼻浮曦村至村前村滨海风景道绿化提升工程，预算工程量：植乔木402株、地被3781m2、改造油菜花观景台1处、增设 F 型可变情报板2面等，项目里程：5.5km。预算总造价为171.9785万元。连江S207线K283+394-K288+107水毁修复工程，预算工程量：C20砼边沟194m3，C20砼路肩硬化152.7m3，C20砼挡墙5.1m3， C20砼护坡19.5m3，波形护栏16m等，项目里程：4.713km。项目按时完成，验收合格。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完成进度(%)，目标值90，完成值100，分值20，得分20。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)修复项目完成及时率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施