附件4

2025年度市级预算项目绩效自评报告

（2025年交通运输领域重点项目资金第二批用于公路应急抢通项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年连江县普通国省道（第二批）应急抢通费用，预算工程量：机械清理（溜方）土方5596.23m3、人工清理塌方土方66m3、机械清理（溜方）石方549.55m3。项目里程：0.856km。预算总造价为29.7746万元。

（二）主要成效

2025 年连江县普通国省道（第二批）应急抢通费用，预算工程量：机械清理（溜方）土方5596.23m3、人工清理塌方土方66m3、机械清理（溜方）石方549.55m3。项目里程：0.856km。预算总造价为29.7746万元。项目按时完成、验收合格。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)灾毁点修复率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)按时完工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大事故发生数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施